関ケ原町　通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組方針～

平成２６年１１月

関ケ原町通学路安全推進協議会

１．プログラムの目的

平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成２４年８月に各小中学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

　引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し「関ケ原町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

　今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

２．通学路安全推進協議会の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進協議会」を設置しました。本プログラムは、この協議会で議論し、策定しました。

　　　・関ケ原町教育委員会

・各小中学校（学校長・PTA会長）

　　　・国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所交通対策課

・大垣土木事務所道路維持課

・関ケ原町産業建設課

　　　・岐阜県垂井警察署交通課

　　　・関ケ原町総務課

３．取組方針

（１）基本的な考え方

　　継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を　図っていきます。

[通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル]

**Plan**

**合同点検の実施**

**対策の検討**

**Do**

**Action**

**対策の実施**

**対策の改善・充実**

**Check**

**対策効果の把握**

**（２）定期的な合同点検**

**○合同点検の実施時期等**

**・町内の小中学校を関ケ原小中学校区、今須小中学校区の２グループに分け、それぞれ２年に１回、合同点検を実施します。**

**・実施時期は、夏休みを目途に行います。**

**・効率的・効果的に合同点検を行うため、通学路安全推進協議会において、重点課題を設定し、合同点検を実施します。**

**○合同点検の体制**

**・学校関係者、道路管理者、警察関係者が参加する合同点検を行います。**

**（３）対策の検討**

**・合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。**

**（４）対策の実施**

**・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。**

**（５）対策効果の把握**

**・合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、通学関係者への意見聴取等を実施し、対策効果の把握に務めます。**

**（６）対策の改善・充実**

**・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。**

**４．対策箇所一覧表及び箇所図の公表**

**点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策箇所一覧表」び「対策箇所図」を作成し、公表します。**

**【添付資料】**

**別添①　対策箇所一覧表**

**別添②　対策箇所図**